BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT EXAMPLE

# PROJECT DETAILS

PROJECT NAME

Cinecloud – Система онлайн-кінотеатру

CREATORS

Казімір В. І. та Репетовський В.В.

# 1. EXECUTIVE SUMMARY SNAPSHOT

Provide a brief executive summary (overview of your business requirements) that should concisely highlight the business opportunity, the company's solution, the target market, and competitive advantages. It should begin with a description of the problem or gap in the market, then propose a solution to the specific problem and its unique value, then detail the target audience, marketing strategy, and a brief overview of expected financial results, ending with a clear call to action or closing statement. The executive summary of a business requirements document provides an overview so that readers can quickly understand the scope of the project and its objectives, even if they have not read the entire document. Example steps: - Start with the problem or need that the project addresses. Why is this project needed? What ideas, customer feedback, product plans, etc. are behind it? - Describe the recommended solution or project objective. How can this project solve the problem you identified in the first part? What are the project's goals and objectives? - Explain the value of this solution. What will happen after the project is completed? How will it improve the situation and solve the problem identified in the first part? - Finally, justify the importance of this work. This is another opportunity to remind your audience of the importance of the problem and why your project is justified. In this section, you can also address your audience directly and explain how your solution will improve the situation and solve the problem. Finally, outline the next steps.

Opportunity: Сучасний ринок онлайн-розваг стрімко зростає, але користувачі стикаються з фрагментацією контенту між різними платформами, складністю пошуку релевантного контенту та недостатньо персоналізованим досвідом перегляду. За даними дослідження ринку, 73% користувачів скаржаться на необхідність підписок на кілька сервісів одночасно, а 68% незадоволені якістю рекомендаційних систем наявних платформ. Існує чітка потреба у комплексному рішенні, яке об'єднає якісний контент, інтуїтивний пошук та персоналізовані рекомендації в єдиній екосистемі. Our Solution: Cinecloud — це інноваційна платформа онлайн-кінотеатру, що автоматизує процеси надання відеоконтенту користувачам через інтегроване програмне забезпечення. Система об'єднує управління контентом (CMS), взаємодію з користувачами, модуль підписок і платежів, інтелектуальну систему рекомендацій та інтегрований медіаплеєр в єдиному інформаційному середовищі. Наше рішення забезпечує багаторівневу аутентифікацію та авторизацію, персоналізовані рекомендації, адаптивний streaming для різних якостей відео та інтеграцію з провідними платіжними системами. Target Market: Наша цільова аудиторія включає три основні сегменти: - Основна аудиторія (65%): Міленіали та покоління Z (18-35 років), які активно споживають streaming-контент та цінують персоналізований досвід - Сімейна аудиторія (25%): Сім'ї з дітьми, які шукають безпечну та зручну платформу для сімейного перегляду - Premium-сегмент (10%): Користувачі, які готові платити за ексклюзивний контент та додаткові функції Географічно орієнтуємося спочатку на український ринок з подальшою експансією в країни Східної Європи. Competitive Advantage: - Гібридна модель монетизації: Поєднання підписок, pay-per-view та рекламної моделі для різних сегментів контенту - Соціальна інтеграція: Можливість спільного перегляду з друзями онлайн (watch party), обміну рецензіями та створення watch-lists - Технологічна перевага: Адаптивний streaming з підтримкою 4K/HDR, offline viewing та синхронізація між пристроями - Локальний контент: Партнерство з українськими кіностудіями для ексклюзивного контенту Financial Projections and Requests: Прогнозуємо досягнення 50,000 активних користувачів протягом першого року роботи з середнім ARPU $8.5/місяць. Очікуваний дохід першого року: $510,000 при операційних витратах $380,000. Break-even point очікується на 18-му місяці роботи. Запитуємо інвестиції в розмірі $450,000 на: - Розробку та запуск платформи (40%) - Придбання контент-ліцензій (35%) - Маркетинг та залучення користувачів (20%) - Операційні витрати (5%) Conclusion: Cinecloud представляє унікальну можливість захопити зростаючий український ринок streaming-сервісів через інноваційний підхід до персоналізації контенту та комплексну технологічну платформу. З чіткою стратегією монетизації, технологічною перевагою та фокусом на користувацькому досвіді, ми готові стати провідним онлайн-кінотеатром в регіоні. Наступні кроки включають фінальну розробку MVP, тестування з фокус-групами та запуск beta-версії у Q1 2026.

# 2. BUSINESS OBJECTIVES

This section outlines the business requirements that define what the organization wants to achieve and what benefits it expects to gain. They focus on the “reasons” for the project and provide project stakeholders with an action plan to ensure that all participants are working in concert. They differ from technical requirements, which define specific functions and solutions, and from functional requirements, which are more detailed steps for achieving these goals. Key characteristics of business requirements: - High-level and holistic: They describe the overall goals and scope of the project without going into specific technical details. - Stakeholder-focused: They are developed with the expectations of various stakeholders in mind, including customers, investors, and employees. - Non-technical: They are written in clear, simple language so that everyone, regardless of technical expertise, can understand the project's goals. - Results-oriented: They focus on the overall results and benefits that the project will deliver upon completion. Some examples of business requirements: - Increase revenue: expand market share in a new region by launching a new product line. - Improve efficiency: reduce customer order processing time by 20% by implementing a new order management system. - Improve customer satisfaction: Increase customer retention by adding a new feature to the existing mobile app that allows users to track their bonus points in real time. - Comply with legal requirements: Ensure all customer data complies with new data protection regulations (e.g., GDPR) by updating the company's database and user consent forms. - Improve internal processes: Enable the sales director to quickly review and approve proposals to effectively manage deal margins. - Cost reduction: Reduce operating costs by automating the manual process of generating daily sales reports. - Simplify operations: Enable the moderator to automate repetitive tasks and reduce manual work. - Increase app downloads by 15%: A specific goal for the mobile app development company over the next quarter.

Бізнес-цілі Cinecloud визначають стратегічні напрямки розвитку платформи та очікувані результати від реалізації проєкту: BO 01: Зростання користувацької бази - Досягти 50,000 зареєстрованих користувачів протягом перших 12 місяців після запуску - Забезпечити conversion rate з відвідувачів у платних підписників на рівні 15% - Підтримувати monthly active users (MAU) на рівні мінімум 60% від загальної бази користувачів BO 02: Збільшення доходів та рентабельності - Генерувати $510,000 валового доходу у перший рік роботи через комбінацію підписок та транзакційних платежів - Досягти середнього ARPU (Average Revenue Per User) на рівні $8.5/місяць - Забезпечити gross margin 45% через оптимізацію витрат на контент-ліцензії BO 03: Покращення користувацького досвіду - Досягти Net Promoter Score (NPS) мінімум 50+ через перші 6 місяців роботи - Знизити churn rate (відтік користувачів) до менш ніж 5% щомісяця через впровадження персоналізованих рекомендацій - Забезпечити середній час перегляду контенту мінімум 2.5 години на користувача щотижня BO 04: Оптимізація операційної ефективності - Скоротити час обробки користувацьких запитів на 40% через автоматизацію підтримки - Зменшити час завантаження відео та початку відтворення до менш ніж 3 секунди для 95% користувачів - Забезпечити uptime платформи на рівні 99.5% через надійну інфраструктуру BO 05: Розширення контент-бібліотеки - Забезпечити наявність мінімум 5,000 одиниць контенту (фільми, серіали, документалістика) на момент запуску - Додавати щонайменше 150 нових одиниць контенту щомісяця - Укласти партнерські угоди з мінімум 10 українськими та міжнародними контент-провайдерами BO 06: Відповідність регуляторним вимогам - Повністю дотримуватися GDPR та українського законодавства про захист персональних даних - Впровадити систему управління авторськими правами відповідно до міжнародних стандартів - Забезпечити дотримання вимог PCI DSS Level 1 для обробки платіжних даних BO 07: Технологічне лідерство - Забезпечити адаптивний streaming з підтримкою якості від 480p до 4K залежно від швидкості інтернету - Реалізувати cross-platform синхронізацію (web, iOS, Android, Smart TV) з real-time оновленням прогресу перегляду BO 08: Масштабованість платформи - Архітектура системи має підтримувати одночасний перегляд 10,000+ користувачів без деградації якості - Забезпечити можливість горизонтального масштабування під зростання навантаження до 100,000 користувачів - Реалізувати CDN-інтеграцію для оптимізації доставки контенту користувачам

# 3. PROJECT DESCRIPTION

In this section, describe the project for which you are writing this business requirements document. Describe the project’s purpose, what the current process/solution is for the project, what the challenges are, and why you need to undertake the project.

Project Goal: Створити сучасну, безпечну та масштабовану платформу онлайн-кінотеатру Cinecloud, яка забезпечить користувачам зручний доступ до якісного відеоконтенту через персоналізований досвід перегляду, інтелектуальні рекомендації та чудесна інтеграція між різними пристроями. Система має автоматизувати всі основні бізнес-процеси: від управління контентом та користувачами до обробки платежів та формування звітності. Project Description: Поточний стан ринку та проблематика: Український ринок streaming-сервісів перебуває на стадії активного розвитку, але характеризується рядом проблем: - Фрагментація контенту між декількома платформами, що змушує користувачів оплачувати кілька підписок - Відсутність якісних локальних альтернатив з україномовним інтерфейсом та підтримкою - Низька якість рекомендаційних систем, що призводить до складнощів у пошуку релевантного контенту - Недостатня підтримка різних пристроїв та якостей відтворення - Обмежений вибір методів оплати, адаптованих до локального ринку Наше рішення: Cinecloud — це комплексна програмна платформа, що складається з наступних основних компонентів: - Frontend Web Application: Progressive Web App (PWA) з адаптивним дизайном для перегляду на різних пристроях (десктоп, планшети, смартфони) - Mobile Applications: Нативні додатки для iOS та Android з offline viewing capability - Backend Infrastructure: - RESTful API для комунікації між компонентами - Мікросервісна архітектура для масштабованості - База даних користувачів, контенту та транзакцій (PostgreSQL + Redis cache) - Media streaming infrastructure з CDN integration - Content Management System (CMS): Адміністративна панель для управління каталогом контенту, користувачами, підписками та моніторингу системи - Recommendation Engine: Machine Learning система на основі collaborative filtering та content-based algorithms для персоналізованих рекомендацій - Payment Gateway Integration: Інтеграція з Visa/Mastercard, PayPal, Apple Pay, Google Pay та українськими платіжними системами - Analytics & Reporting Module: Система збору метрик, формування звітів для бізнес-аналізу та відстеження KPI Ключові виклики, які вирішує проєкт: - Доступність контенту: Централізована бібліотека з 5000+ одиниць контенту різних жанрів - Персоналізація: Інтелектуальна система рекомендацій скорочує час пошуку контенту на 60% - Зручність оплати: Множинні методи оплати з автоматичним продовженням підписок - Якість перегляду: Adaptive streaming забезпечує оптимальну якість відео залежно від швидкості інтернету - Безпека: Multi-factor authentication, шифрування даних, DRM захист контенту - Масштабованість: Cloud-native архітектура дозволяє швидко масштабувати ресурси під навантаження Обґрунтування необхідності проєкту: - Ринкова можливість: Український ринок streaming-сервісів зростає на 35% щорічно з прогнозованим обсягом $150M до 2027 року - Технологічна зрілість: Наявність доступних технологій (AWS, CDN) дозволяє створити конкурентне рішення з розумним бюджетом - Зміна користувацької поведінки: 78% українців віком 18-45 регулярно споживають streaming-контент, і цей показник продовжує зростати - Монетизаційний потенціал: Комбінована модель (підписки + transaction + ads) забезпечує множинні потоки доходів

# 4. PROJECT SCOPE

Provide a high-level information describing proposed solution and business reasoning, objective (What does the project work to achieve?), business case (What is the problem being solved? Who/what is impacted? What are the business benefits?), risks (What are the identified or considered risks?), list of project-specific goals, tasks, deliverables, costs, deadlines -- everything that is “in” and “out” of scope for the project. This information provides team members with guidelines for the scope of the project, so they can plan and resource accordingly.

Project Objectives: - Розробити повнофункціональну платформу онлайн-кінотеатру з web та mobile інтерфейсами протягом 9 місяців - Інтегрувати систему управління контентом з можливістю завантаження, категоризації та модерації відеоконтенту - Реалізувати безпечну систему аутентифікації з підтримкою email/password та OAuth (Google, Facebook) - Впровадити платіжну інфраструктуру з інтеграцією мінімум 5 платіжних методів - Забезпечити адаптивний streaming з підтримкою якості 480p-4K та offline viewing - Розгорнути аналітичну систему для моніторингу користувацької активності та бізнес-метрик Project Deliverables: Phase 1: MVP Development (місяці 1-4) - Базовий web-інтерфейс з можливістю перегляду контенту - Система реєстрації та аутентифікації користувачів - Каталог контенту з пошуком та фільтрацією - Інтегрований відеоплеєр з базовими функціями - Адміністративна панель для управління контентом - Документація API та технічна архітектура Phase 2: Advanced Features (місяці 5-7) - Mobile додатки для iOS та Android - Система підписок з інтеграцією платіжних шлюзів - Функціональність списків "Вподобані" та "Переглянути пізніше" - Офлайн перегляд в mobile додатках - Система рейтингів та відгуків користувачів Phase 3: Optimization & Launch (місяці 8-9) - Performance optimization та load testing - Security audit та penetration testing - CDN інтеграція для оптимізації доставки контенту - Аналітична система та dashboard для адміністраторів - Beta-testing з фокус-групою 500 користувачів - Marketing materials та запускна компанія - Офіційний публічний запуск платформи Key Milestones: Milestone; Target Date; Deliverables; Success Criteria. M1: Architecture & Design; Month 1; Технічна архітектура, дизайн-макети UI/UX, database schema; Схвалення стейкхолдерами. M2: MVP Release; Month 4; Функціональний MVP з core features; Успішне тестування 10 use cases. M3: Mobile Apps Launch; Month 6; iOS та Android додатки у stores; Додадтки затвердежнно , немає критичних багів. M4: Payment Integration; Month 7; Повна інтеграція платіжних систем; Успішна обробка тестових транзакцій. M5: Beta Launch; Month 8; Beta-версія доступна для тестової групи; 500 активних beta-користувачів. M6: Public Launch; Month 9; Повний публічний запуск; 1000+ користувачів у перший тиждень. Constraints and Assumptions: Constraints: - Budget: $450,000 загальний бюджет проєкту з фіксованим фінансуванням - Timeline: Жорстка дата запуску через 9 місяців для захоплення ринкового вікна можливостей - Team Size: Команда обмежена 12 фахівцями (4 developers, 2 designers, 2 QA, 1 PM, 1 DevOps, 2 marketing) - Licensing: Обмеження на контент-ліцензії потребують узгодження з правовласниками - Regulatory: Дотримання GDPR, українського законодавства про персональні дані та авторські права - Technology Stack: Використання open-source технологій для зниження витрат на ліцензії - Infrastructure: Залежність від третьопартійних сервісів (AWS, CDN провайдери, payment gateways) Assumptions: - Контент-провайдери погодяться на ліцензійні угоди в межах виділеного бюджету ($157,500) - AWS infrastructure забезпечить необхідну надійність (99.9% uptime) та масштабованість - Платіжні шлюзи будуть доступні та інтеграція займе не більше 3 тижнів - Команда має необхідні компетенції або може швидко навчитися новим технологіям - Ринковий попит залишиться стабільним або зростатиме протягом періоду розробки - Конкуренти не запустять аналогічний продукт з кращим value proposition до нашого запуску - Користувачі приймуть підписну модель з середнім ARPU $8.5/місяць - Conversion rate з безкоштовної в платну версію буде 15%+ Acceptance Criteria: - Функціональність: Всі High-Level Requirements (HLR 01-10) та Functional Requirements (FR 01-20) реалізовані та протестовані - Performance: Час завантаження сторінок < 2 секунди, початок відтворення відео < 3 секунди - Scalability: Система витримує навантаження 10,000 одночасних користувачів без деградації - Security: Проходження security audit без критичних вразливостей - Usability: System Usability Scale (SUS) score > 75 за результатами тестування користувачів - Reliability: Uptime > 99.5% протягом beta-testing періоду - Cross-platform: Коректна робота на всіх цільових платформах (web, iOS, Android) - Compliance: Повна відповідність GDPR, українському законодавству, PCI DSS - Documentation: Повна технічна та користувацька документація Project Exclusions (out-of-scope items): Наступні елементи НЕ входять до scope поточного проєкту: - Smart TV native applications (планується у Phase 2) - VR/AR viewing experience - Live streaming та трансляції (можливість додається пізніше) - Геймифікація та система achievements/badges - White-label рішення для партнерів - API для третіх розробників - Офлайн кінотеатри та фізична присутність

| # 5. BUSINESS DRIVERS |  |
| --- | --- |
| Enter the reasons (i.e., business drivers) why your business is initiating the project. In short, Why are you undertaking the project? Examples might include the following: legal requirements, cost savings with a more efficient practice, updated import/export laws, improved efficiency, improved sales, etc. |  |
| Business Driver 1: Зростання ринку streaming-сервісів в Україні | Український ринок відеострімінгу демонструє експоненційне зростання, збільшившись на 47% у 2024 році порівняно з 2023. За прогнозами аналітиків, ринок досягне обсягу $150M до 2027 року при середньорічному темпі зростання (CAGR) 35%. Це зростання обумовлене: - Збільшенням проникнення широкосмугового інтернету до 76% домогосподарств - Зростанням використання смартфонів та Smart TV - Зміною споживацької поведінки post-COVID з перенесенням акценту на домашні розваги - Зростанням купівельної спроможності середнього класу Запуск Cinecloud саме зараз дозволяє захопити значну частку цього зростаючого ринку, поки великі міжнародні гравці ще повністю не освоїли український ринок. |
| Business Driver 2: Відсутність комплексного локального рішення | Поточний український ринок характеризується домінуванням міжнародних платформ (Netflix, Amazon Prime), які мають обмежений локальний контент та не повністю адаптовані до локальних потреб: - Відсутність україномовного інтерфейсу та підтримки - Обмежений вибір українських фільмів та серіалів - Незручні методи оплати для українських користувачів - Відсутність локалізованих рекомендацій Cinecloud заповнює цю нішу, пропонуючи платформу, спеціально розроблену для українського ринку з фокусом на локальний контент, зручні способи оплати та підтримку української мови. |
| Business Driver 3: Технологічна зрілість та доступність рішень | Сучасні cloud-технології, стімінгові інфраструктури стали доступними та економічно ефективними для створення конкурентних продуктів: - AWS, Google Cloud надають scalable infrastructure з моделлю pay-as-you-go - CDN провайдери (CloudFlare, AWS CloudFront) забезпечують global content delivery за розумну ціну - Payment gateway APIs спрощують інтеграцію з фінансовими системами Ця технологічна зрілість знижує бар'єри для входу та дозволяє стартапу конкурувати з великими гравцями за рахунок agility та локального фокусу. |
| Business Driver 4: Технологічна зрілість та доступність рішень | Сучасні користувачі очікують персоналізованого досвіду: за дослідженнями, 80% користувачів більш схильні використовувати сервіс, який надає персоналізовані рекомендації. Існуючі локальні рішення не мають sophisticated recommendation engines, що створює можливість для диференціації: - Behavioral analytics дозволяє прогнозувати уподобання з 75%+ точністю - Real-time рекомендації адаптуються до зміни смаків користувача - Collaborative filtering використовує дані спільноти для покращення recommendations |
| Business Driver 5: Можливості монетизації через множинні канали | Бізнес-модель Cinecloud передбачає диверсифіковані потоки доходів, що знижує ризики та максимізує прибутковість: - Subscription model: Щомісячні та річні підписки ($7.99-$12.99/місяць) - Transactional VOD: Pay-per-view для преміального та нового контенту - Advertising: Freemium tier з рекламою для залучення аудиторії - B2B partnerships: Корпоративні підписки для компаній За фінансовими прогнозами, така гібридна модель забезпечить revenue diversification з subscription (60%), TVOD (25%) та ads (15%), що створює стабільну фінансову базу. |

# 6. PRESENT/CURRENT PROCESS

Provide details of your current, prevailing process for addressing the primary issue your project attempts to solve. Feel free to include diagrams, flowcharts, or other visuals to illustrate the current process.

Поточний процес споживання відеоконтенту в Україні Детальний опис існуючих практик та проблем: Сучасний користувач в Україні, який бажає споживати легальний відеоконтент онлайн, стикається з фрагментованою екосистемою та множинними незручностями. Нижче детально описано поточні процеси, які наше рішення Cinecloud намагається оптимізувати та вирішити. ПРОЦЕС 1: Пошук та вибір платформи для перегляду Поточна ситуація: Користувач вирішує подивитися конкретний фільм або серіал. Оскільки контент розподілений між множинними платформами, процес виглядає так: Етап 1.1: Визначення доступності контенту (5-10 хвилин) - Користувач не знає, на якій платформі знаходиться бажаний контент - Виконує Google пошук "де дивитися [назва фільму] онлайн Україна" - Переглядає результати, часто натрапляючи на піратські сайти - Використовує сторонні агрегатори (JustWatch, Reelgood) для пошуку легальних опцій - Виявляє, що контент доступний на 2-3 різних платформах з різними умовами Етап 1.2: Перевірка наявних підписок (3-5 хвилин) - Згадує, що має активні підписки на Netflix, Megogo, можливо Amazon Prime - Відкриває кожну платформу окремо, шукає потрібний контент - Виявляє, що бажаний фільм недоступний в українському регіоні через geographical restrictions - Або контент доступний за додаткову оплату (TVOD модель) при наявній підписці Етап 1.3: Прийняття рішення (2-3 хвилини) - Оцінює варіанти: підписатися на нову платформу ($8-12/міс), оплатити TVOD ($3-8 за фільм), або відмовитися - Часто приймає рішення відкласти перегляд або звертається до нелегальних альтернатив через frustration Загальний час на пошук: 10-18 хвилин ПРОЦЕС 2: Реєстрація на множинних платформах Для доступу до різноманітного контенту користувач змушений створювати облікові записи на 3-5 різних платформах. Кожна має свій окремий процес реєстрації: Етап 2.1: Реєстрація на міжнародній платформі (Netflix, Amazon Prime) - 10-15 хвилин - Заповнення реєстраційної форми: - Email адреса - Пароль з різними вимогами складності на кожній платформі (мінімум 8 символів, літери, цифри, спецсимволи) - Персональні дані: ім'я, прізвище, дата народження - Адреса проживання (часто вимагає формат іншої країни, що створює плутанину для українських користувачів) - Email верифікація: - Очікування листа підтвердження (часто потрапляє у spam через англомовного sender) - Пошук листа у різних папках поштової скриньки (Inbox, Spam, Promotions) - Перехід за посиланням верифікації - Повернення на платформу для завершення процесу - Налаштування профілю: - Вибір плану підписки (Basic, Standard, Premium - часто незрозуміло, які конкретні відмінності) - Умови trial period з маленькою приміткою про автоматичне списання після закінчення пробного періоду - Створення sub-profiles для інших членів сім'ї Етап 2.2: Реєстрація на локальних платформах (Megogo, OLL.TV) - 8-12 хвилин Локальні платформи мають свої специфічні проблеми: - Застарілий UX інтерфейс форми реєстрації з низькою usability - Обов'язкове вказання номеру мобільного телефону - SMS верифікація, яка часто не приходить вчасно або затримується на 5-10 хвилин - Необхідність погодитися з множинними документами: політика конфіденційності (20 сторінок), умови використання (15 сторінок), згода на маркетингову розсилку - Відсутність швидкої опції реєстрації через соціальні мережі (Google, Facebook) - Обов'язкові поля, які не є релевантними (patronymic, internal passport number) Наслідки множинних реєстрацій: - Користувач накопичує 5+ різних облікових записів з різними паролями - Проблеми з запам'ятовуванням credentials для кожної платформи - Часті процедури "забули пароль?" з додатковою втратою часу - Використання небезпечної практики: той самий простий пароль на всіх платформах (security risk) - Забуті акаунти з активними підписками, які продовжують автоматично списувати кошти Платформа; Час реєстрації; Кількість полів; Верифікація; Складність пароля; OAuth. Netflix; 10-12 хв; 8 полів; Email; Висока; Ні. Amazon Prime; 12-15 хв; 12 полів; Email + SMS; Висока; Ні. Megogo; 8-10 хв; 10 полів; SMS; Середня; Частково. OLL.TV; 10-12 хв; 11 полів; SMS; Низька; Ні. Apple TV+; 5-8 хв (з Apple ID); 6 полів; Email; Висока; Так (Apple ID). Таблиця порівняння складності реєстрації ПРОЦЕС 3: Оплата та управління множинними підписками Фінансові операції та управління підписками - одна з найбільших pain points для українських користувачів. Етап 3.1: Проблеми з міжнародними платежами - 15-25 хвилин Типовий сценарій оплати Netflix підписки: - Вибір плану підписки ($9.99/міс за Standard план) - Перехід до сторінки оплати - Введення даних української банківської карти (16 цифр, CVV, термін дії) - ПОМИЛКА: "Your card has been declined. Please try another payment method" - Українські карти Visa/Mastercard часто не приймаються через merchant restrictions - Банк-емітент може блокувати транзакції до "підозрілих" іноземних merchant для захисту клієнта - Відсутність 3D Secure верифікації на деяких платформах - Спроба 2: Використання PayPal (якщо доступно) - Необхідність створення PayPal акаунту (якщо користувач не має) - Верифікація PayPal через email та номер мобільного телефону - Прив'язка банківської карти до PayPal (2-3 робочі дні на верифікацію малих тестових транзакцій) - Повернення на Netflix для завершення оплати через PayPal - Додаткові фінансові витрати: - Конвертація валюти UAH → USD: комісія банку 2-3% від суми транзакції - PayPal transaction fee: 2.9% + фіксована комісія $0.30 - Міжнародна транзакція: додаткова комісія деяких українських банків 1-2% - Реальна вартість підписки $9.99 = ≈430₴ замість очікуваних 380₴ (збільшення на 13%) Етап 3.2: Накопичення множинних підписок - постійна проблема Типовий український користувач, який хоче мати доступ до різноманітного контенту, платить за: Платформа; Вартість/міс; Частота використання; Причина підписки; Actual usage; Waste. Netflix; 380₴; 2-3 рази/тиждень; Оригінальні серіали; 60%; 40% невикористано. Megogo; 169₴; Рідко, для спортивних трансляцій; Українські фільми, спорт; 20%; 80% невикористано. Amazon Prime; 340₴; Майже не використовує; Забув, що підписаний; 5%; 95% втрачено. Apple TV+; 265₴; 1 раз на місяць; Trial period перейшов в paid; 15%; 85% невикористано. ВСЬОГО; 1,154₴; Низька утилізація; Overlapping content; ~25% avg; ~75% waste. Таблиця опису підписок Додаткові несподівані витрати: - TVOD платежі (pay-per-view): 50-150₴ за новий фільм, навіть маючи активну підписку - Forgotten trial periods: автоматичне конвертування в paid після 7-30 днів trial - Додаткові списання за Premium features (4K viewing, additional screens) - Випадкові in-app purchases (rental movies, купівля окремих епізодів) Річні витрати на streaming сервіси: 13,848₴ - 20,000₴ При середній зарплаті 15,000-20,000₴ в Україні, це складає 6-10% місячного доходу тільки на відеоконтент. Проблеми управління підписками: - Складність відстеження множинних renewal dates - Dark patterns на сайтах: кнопка "Cancel subscription" схована глибоко в меню налаштувань - Відсутність централізованого dashboard для управління всіма підписками - Автоматичне списання без нагадувань за 3-5 днів - Відсутність опції "pause subscription" на більшості платформ - Складні процедури повернення коштів за непередбачені списання

7. PROPOSED PROCESS

Provide details of the proposed process for addressing the primary issue your project attempts to solve. Feel free to include diagrams, flowcharts, or other visuals to illustrate the proposed process. For this process, we recommend that you use the same illustrative tool/style that you used for your present/current process (above).

Новий оптимізований процес з платформою Cinecloud Платформа Cinecloud надає досвід споживання відеоконтенту в Україні через централізацію, персоналізацію та технологічну оптимізацію. Нижче детально описано, як змінюється кожен етап user journey. ПРОЦЕС 1: Швидка та зручна реєстрація (2-5 хвилин) Новий спрощений підхід: Етап 1.1: Одна універсальна реєстрація Користувач має три швидкі опції на вибір: Опція A: Реєстрація через email (3-5 хвилин) - Відкриває Cinecloud.ua - Натискає "Створити акаунт" - Заповнює мінімальну кількість полів: - Email адреса - Пароль (з real-time індикатором складності) - Ім'я та прізвище - Погоджується з умовами використання (one-click) - Натискає "Зареєструватися" - Отримує email верифікації протягом 10-15 секунд - Підтверджує email одним кліком - Автоматично входить у систему Опція B: OAuth через Google (1-2 хвилини) - Натискає "Увійти через Google" - Обирає Google акаунт - Погоджується з доступом до базової інформації - Email автоматично верифіковано - Профіль автоматично заповнено даними з Google - Миттєвий доступ до платформи Опція C: OAuth через Facebook (1-2 хвилини) - Натискає "Увійти через Facebook" - Авторизується у Facebook - Надає дозвіл Cinecloud - Автоматичне створення профілю - Негайний доступ до контенту Етап 1.2: Персоналізований onboarding (2-3 хвилини) Після реєстрації система пропонує швидкий onboarding: - Вибір улюблених жанрів (необов'язково, але рекомендовано): - Візуальний інтерфейс з карточками жанрів - Можливість обрати 3-5 улюблених жанрів - Кнопка "Пропустити" для тих, хто поспішає - Вибір улюблених акторів/режисерів (необов'язково): - Autocomplete search з фотографіями - Додавання до списку одним кліком - Або "Пропустити цей крок" - Налаштування мови інтерфейсу та субтитрів: - Українська (за замовчуванням) - Англійська - Інші мови (майбутні) Загальний час від відкриття сайту до початку перегляду 3-7 хвилин Параметр; Поточна ситуація (множинні платформи); Cinecloud. Кількість акаунтів; 3-5 різних платформ; 1 універсальний акаунт. Час реєстрації; 10-15 хв на кожну платформу (30-60 хв загально); 2-5 хв для всього. Кількість полів форми; 8-12 полів на платформу; 3 поля (або OAuth 0 полів). Email верифікація; Окремо на кожній платформі; Одноразова або автоматична. OAuth підтримка; Обмежена або відсутня; Google та Facebook. Персоналізація; Немає; Інтелектуальний onboarding. Запам'ятовування паролів; 3-5 різних паролів; 1 пароль або OAuth. Таблиця прикладів авторизаційних та верифікаційних аспектів продукту ПРОЦЕС 2: Єдина прозора оплата (1-3 хвилини) Новий спрощенний кейс сплати: Етап 2.1: Вибір плану підписки Користувач бачить прості та зрозумілі опції: План Basic - 199₴/місяць - Перегляд на 1 пристрої одночасно - Якість до 1080p (Full HD) - Доступ до повного каталогу - Без реклами - Можливість скасування будь-коли - План Premium - 299₴/місяць - Перегляд на 4 пристроях одночасно - Якість до 4K Ultra HD - Offline viewing (завантаження до 10 фільмів) - Ранній доступ до нових релізів - Пріоритетна підтримка Прозорі умови: - Перший місяць безкоштовно (trial period) - Автоматичне продовження з нагадуванням за 3 дні - Скасування в будь-який момент без penalties - Пропорційне повернення коштів при відмові Етап 2.2: Множинні методи оплати На відміну від міжнародних платформ, Cinecloud підтримує всі популярні українські методи: Банківські карти: - Visa/Mastercard (українські та міжнародні) - Instant 3D Secure верифікація - Зберігання карти для майбутніх платежів (опціонально, PCI DSS compliant) Локальні платіжні системи: - ПриватБанк (прямий переказ з ПриватБанк онлайн/мобільного) - Monobank (instant payment через додаток) - LiqPay (універсальний платіжний агрегатор) Міжнародні гаманці: - PayPal - Apple Pay (для iOS користувачів) - Google Pay (для Android користувачів) Процес оплати: - Обирає план підписки (Basic або Premium) - Обирає зручний метод оплати - Вводить платіжні дані (або one-click якщо вже збережено) - Підтверджує оплату (3D Secure для карт) - Миттєва активація підписки - Email підтвердження з деталями Час від вибору плану до активації: 1-3 хвилини Етап 2.3: Прозоре управління підпискою Користувач завжди має повний контроль. Dashboard підписки показує: - Поточний план та вартість - Дата наступного списання - Історія всіх транзакцій - Статистика використання (години переглядів, кількість фільмів) Доступні дії: - Змінити план (upgrade/downgrade з пропорційним перерахунком) - Оновити метод оплати - Призупинити підписку (до 3 місяців) - Скасувати підписку (з immediate effect або з кінця періоду) - Завантажити інвойси для бухгалтерії Автоматичні нагадування: - За 3 дні до списання: email "Ваша підписка буде продовжена" - При невдалій оплаті: миттєве повідомлення з інструкціями - При зміні ціни: попередження за 30 днів Аспект; Поточна ситуація; Cinecloud. Загальна вартість; 1,154₴/міс (3-4 підписки); 199-299₴/міс (1 підписка). Методи оплати; Обмежені (міжнародні карти, PayPal); Множинні + локальні банки. Комісії конвертації; 2-5% на кожну транзакцію; 0% (оплата в UAH). Прозорість ціноутворення; Прихована автоматична оплата; Повна прозорість + нагадування. Управління підписками; Складне, заховано в налаштуваннях; Зручний централізований dashboard. Скасування; Dark patterns, складні процедури; One-click скасування. Економія для користувача; N/A; 700-900₴/міс (60-75%). Порівняльна таблиця сплат за тарифні плани ПРОЦЕС 3: Інтелектуальний пошук та персоналізовані рекомендації (30 секунд - 2 хвилини) Революційний підхід до content discovery: Етап 3.1: Персоналізований dashboard при вході Замість generic списків "Popular" та "Trending", користувач одразу бачить: Розділ 1: "Рекомендовано для вас" - Показує 10-15 highly relevant варіантів - Оновлюється в real-time на основі нової активності - Точність рекомендацій 75%+ (continuously improving) Розділ 2: "Продовжити перегляд" - Автоматично показує незавершені фільми та серіали - Синхронізовано між всіма пристроями - Thumbnail показує точний момент, де зупинився користувач - One-click для продовження Розділ 3: "Нові епізоди ваших серіалів" - Автоматично відстежує серіали в watchlist - Показує нові випущені епізоди - Badge "NEW" для свіжого контенту - Push notification коли виходить новий епізод Розділ 4: "Схоже на те, що ви дивилися" - Базується на останніх переглядах - Collaborative filtering: "Користувачі зі схожими смаками також дивилися..." - Content-based: схожий жанр, актори, режисер, тематика Розділ 5: "Український кінематограф" - Кураторський розділ з українськими фільмами та серіалами - Від класики до сучасних незалежних проєктів - Спеціальні колекції: "Золота колекція українського кіно", "Сучасні українські режисери" Розділ 6: "Топ-10 в Україні сьогодні" - Trending контент серед української аудиторії - Оновлюється щоденно - З урахуванням cultural preferences Етап 3.2: Потужний пошук Користувач може знайти контент множинними способами: Advanced filters: - Жанр (множинний вибір) - Рік випуску (діапазон) - Рейтинг IMDb/Cinecloud (мінімальний поріг) - Тривалість (короткі <90 хв, середні 90-120 хв, довгі >120 хв) - Країна виробництва - Наявність українських субтитрів/дубляжу - Якість (HD, Full HD, 4K) - Нові надходження (за останній тиждень/місяць) Voice search (майбутня функція): - Голосовий пошук через мікрофон - "Окей Cinecloud, знайди комедії з Джимом Керрі" Результати пошуку: - Relevance-based sorting (найбільш релевантні зверху) - Візуальні карточки з poster, рейтингом, роком, тривалістю - Hover preview: короткий опис + можливість додати до watchlist - Instant play button для швидкого старту Час від "хочу знайти щось конкретне" до знаходження: 30 секунд - 1 хвилина

# 8. FUNCTIONAL REQUIREMENTS

Detail the project’s functional requirements by enumerating the ways in which the current process addresses the issue and by describing the functional requirements necessary to make the project successful.

КАТЕГОРІЯ: АУТЕНТИФІКАЦІЯ ID; Назва вимоги; Статус пріоритету; Детальний опис функціональної вимоги. FR.01; Реєстрація через email та пароль; IMMEDIATE; Система повинна забезпечувати можливість реєстрації нових користувачів через email адресу та пароль. Процес включає: (1) валідацію email формату, (2) перевірку унікальності email в базі даних, (3) вимоги до складності пароля (мінімум 8 символів, великі та малі літери, цифри, спеціальні символи), (4) безпечне хешування паролів алгоритмом bcrypt або argon2 з унікальним salt для кожного користувача, (5) надсилання email верифікації з унікальним токеном, (6) підтвердження email через перехід за посиланням протягом 24 годин, (7) створення облікового запису зі статусом "Активний" після верифікації.. FR.02; Аутентифікація через OAuth соціальних мереж; HIGH; Система повинна підтримувати швидку реєстрацію та вхід через OAuth 2.0 протокол для Google та Facebook. Функціональність включає: (1) інтеграцію з Google OAuth API, (2) інтеграцію з Facebook OAuth API, (3) автоматичне отримання базової інформації профілю (ім'я, email, фото), (4) автоматичну верифікацію email адреси (довіра до провайдера), (5) створення або пошук існуючого акаунта за email адресою, (6) безпечне зберігання OAuth токенів, (7) можливість прив'язки OAuth акаунта до існуючого email/password акаунта.. FR.03; Відновлення забутого пароля; HIGH; Система повинна надавати безпечний механізм відновлення доступу при забутому паролі: (1) форма введення email адреси, (2) генерація унікального reset токену з обмеженим терміном дії 1 година, (3) надсилання email з посиланням для скидання пароля, (4) валідація токену при переході за посиланням, (5) форма введення нового пароля з підтвердженням, (6) оновлення хешу пароля в базі даних, (7) інвалідація всіх активних сесій користувача (окрім поточної після зміни), (8) надсилання підтверджуючого email про зміну пароля.. FR.04; Двофакторна аутентифікація (2FA); MODERATE; Система повинна підтримувати опціональну двофакторну аутентифікацію для підвищення безпеки акаунта: (1) можливість увімкнення 2FA в налаштуваннях профілю, (2) підтримка SMS верифікації з відправкою 6-значного коду, (3) підтримка authenticator додатків (Google Authenticator, Authy) через QR код та секретний ключ, (4) генерація backup кодів для відновлення доступу, (5) запит 2FA коду при вході з нового пристрою або IP адреси, (6) можливість довірених пристроїв ("Запам'ятати цей пристрій на 30 днів").. FR.05; Управління активними сеаснсами; MODERATE; Система повинна надавати користувачу повний контроль над активними сесіями: (1) відображення списку всіх активних сесій з інформацією (пристрій, браузер, IP адреса, геолокація, час останньої активності), (2) можливість завершення конкретної сесії remotely, (3) кнопка "Вийти з усіх пристроїв" для масового logout, (4) автоматичне завершення неактивних сесій після 30 днів, (5) email нотифікація при вході з нового пристрою з деталями та кнопкою "Це був не я".. КАТЕГОРІЯ: АВТОРИЗАЦІЯ ТА РОЛІ ID; Назва вимоги; Статус пріоритету; Детальний опис функціональної вимоги. FR.06; Багаторівнева система ролей; IMMEDIATE; Система повинна підтримувати три рівні доступу з різними правами: (1) Користувач (User) - стандартна роль з правами: перегляд контенту, управління особистим профілем, створення watchlist, рейтингування контенту, написання відгуків; (2) Модератор (Moderator) - додаткові права: модерація користувацьких відгуків, видалення неприйнятного контенту в коментарях, тимчасове блокування користувачів за порушення, перегляд звітів про зловживання; (3) Адміністратор (Administrator) - повний доступ: управління каталогом контенту (додавання, редагування, видалення), управління користувачами та їх ролями, доступ до фінансової звітності, перегляд аналітичних dashboard, конфігурація системних налаштувань. Роль призначається при створенні акаунта (за замовчуванням User) і може бути змінена тільки адміністратором.. FR.07; Перевірка прав доступу на backend; IMMEDIATE; Кожен API endpoint повинен виконувати server-side перевірку прав доступу користувача перед виконанням операції. Механізм включає: (1) витягування JWT токену з Authorization header, (2) валідацію підпису токену та терміну дії, (3) декодування user ID та ролі з токену, (4) перевірку необхідних permissions для конкретного endpoint, (5) повернення 401 Unauthorized при невалідному токені, (6) повернення 403 Forbidden при недостатніх правах, (7) логування всіх спроб несанкціонованого доступу для безпеки. Frontend authorization використовується тільки для UX (приховування недоступних кнопок), але ніколи для фактичного контролю доступу.. FR.08; Обмеження доступу до адміністративних функцій; IMMEDIATE; Адміністративна панель та всі management функції повинні бути доступні виключно користувачам з роллю Administrator або Moderator. Захист включає: (1) окремий URL для адмін панелі (/admin), (2) перевірка ролі при доступі до будь-якої адмін сторінки, (3) redirect на головну сторінку для звичайних користувачів, (4) rate limiting для адмін endpoints (50 запитів/хвилину), (5) додатковий пароль або 2FA для критичних операцій (видалення контенту, зміна ролей користувачів), (6) audit log всіх адміністративних дій.. FR.09; Тарифні плани та обмеження; HIGH; Система повинна підтримувати два тарифних плани з різними обмеженнями: (1) Basic план (199₴/міс) - одночасний перегляд на 1 пристрої, максимальна якість 1080p Full HD, 5 offline downloads, стандартна підтримка; (2) Premium план (299₴/міс) - одночасний перегляд на 4 пристроях, максимальна якість 4K Ultra HD, 20 offline downloads, ранній доступ до новинок, пріоритетна підтримка. Система повинна enforced ці обмеження: перевірка кількості активних streaming sessions, блокування нових сесій при перевищенні ліміту, обмеження максимальної якості streaming на основі плану, контроль кількості downloaded фільмів.. КАТЕГОРІЯ: ОБРОБКА ДАНИХ ID; Назва вимоги; Статус пріоритету; Детальний опис функціональної вимоги. FR.10; Повнотекстовий пошук з автодоповненням; HIGH; Система повинна надавати потужний механізм пошуку контенту з підтримкою full-text search та автодоповнення. Функціональність включає: (1) пошук за назвою фільму/серіалу з підтримкою часткового співпадіння, (2) пошук за іменами акторів з автодоповненням топ-10 результатів, (3) пошук за режисерами, (4) пошук за жанрами з можливістю множинного вибору, (5) пошук за ключовими словами з опису та тегів, (6) автоматичне виправлення друкарських помилок (typo tolerance), (7) підтримка українського та англійського морфологічного аналізу (stemming), (8) ранжування результатів за relevance score, (9) real-time autocomplete suggestions при введенні (мінімум 3 символи), (10) highlights знайдених термів у результатах. Технічна реалізація через Elasticsearch або PostgreSQL full-text search з індексацією всіх релевантних полів.. FR.11; Розширені фільтри каталогу; HIGH; Каталог контенту повинен підтримувати множинні фільтри для уточнення пошуку: (1) Жанр - checkbox множинний вибір з наявних жанрів (Екшн, Комедія, Драма, Жахи, Трилер, Фантастика, та інші), логіка OR між обраними; (2) Рік випуску - range slider з мінімальним та максимальним роком; (3) Рейтинг - мінімальний поріг IMDb рейтингу (наприклад, тільки >7.0); (4) Тривалість - категорії "Короткі <90 хв", "Середні 90-120 хв", "Довгі >120 хв"; (5) Країна - множинний вибір країн виробництва; (6) Мова - оригінальна мова фільму; (7) Субтитри - наявність українських субтитрів; (8) Якість - доступні якості (HD, Full HD, 4K); (9) Новинки - контент доданий за останній тиждень/місяць. Фільтри застосовуються в реальному часі з оновленням списку результатів без перезавантаження сторінки. Показується кількість результатів для кожного фільтру.. FR.12; Сортування результатів; MODERATE; Система повинна надавати множинні опції сортування результатів пошуку та каталогу: (1) За релевантністю (relevance score) - за замовчуванням для пошуку, (2) За популярністю - на основі кількості переглядів за останній місяць, (3) За рейтингом - IMDb або внутрішній рейтинг Cinecloud від найвищого до найнижчого, (4) За датою додавання - найновіші спочатку або найстаріші спочатку, (5) За алфавітом - А-Я або Z-A, (6) За роком випуску - від нових до старих або навпаки, (7) За тривалістю - від коротких до довгих або навпаки. Користувач може змінити сортування dropdown меню з збереженням вибору в session.. FR.13; Управління профілем користувача; MODERATE; Користувач повинен мати можливість повного управління своїм профілем: (1) Редагування особистої інформації - ім'я, прізвище, дата народження, стать, країна, місто; (2) Зміна email адреси - з верифікацією нової адреси через email підтвердження перед застосуванням змін, попереджувальний email на стару адресу; (3) Зміна пароля - з обов'язковим підтвердженням поточного пароля, валідацією складності нового пароля, інвалідацією всіх інших активних сесій; (4) Завантаження та зміна аватара - підтримка форматів JPG, PNG, GIF, максимальний розмір 5MB, автоматична обрізка до квадрату 400x400px; (5) Налаштування конфіденційності - видимість профілю, історії переглядів, відгуків; (6) Налаштування сповіщень - email notifications для нових епізодів, рекомендацій, платежів. Всі зміни логуються для аудиту з timestamp, старим та новим значенням.. FR.14; Історія переглядів користувача; MODERATE; Система повинна автоматично відстежувати та зберігати повну історію перегляду контенту кожного користувача: (1) запис кожної сесії перегляду з timestamp початку та закінчення, (2) збереження viewing progress для кожного фільму/епізоду (точний timecode у секундах), (3) відзначення завершених переглядів (>90% тривалості), (4) синхронізація viewing progress між всіма пристроями користувача в реальному часі через WebSocket або polling кожні 10 секунд, (5) можливість перегляду повної історії в профілі з сортуванням за датою, (6) функція "Продовжити перегляд" на головній сторінці для незавершеного контенту, (7) можливість видалення окремих записів з історії або повного очищення, (8) використання історії для покращення рекомендацій.. FR.15; Адаптивний streaming з автоматичним вибором якості; IMMEDIATE; Система повинна надавати adaptive bitrate streaming (ABR) для оптимізації якості відтворення на основі швидкості інтернету користувача: (1) Підготовка контенту - кожен відеофайл кодується в множинні якості (360p, 480p, 720p, 1080p, 4K) та розбивається на сегменти 2-10 секунд; (2) HLS або MPEG-DASH протокол для adaptive streaming; (3) Автоматичне виявлення bandwidth - continuous monitoring швидкості завантаження сегментів; (4) Динамічна зміна якості - seamless переключення між якостями без buffering або переривання відтворення на основі поточного bandwidth; (5) Intelligent buffering - preloading 30-60 секунд наперед, збільшення буферу при нестабільному з'єднанні; (6) Ручне управління - можливість користувача примусово обрати якість у налаштуваннях плеєра; (7) Quality thresholds: >25 Mbps → 4K, 10-25 Mbps → 1080p, 5-10 Mbps → 720p, 2-5 Mbps → 480p, <2 Mbps → 360p.. FR.16; Синхронізація viewing progress між пристроями; HIGH; Viewing progress повинен синхронізуватися в реальному часі між всіма пристроями користувача: (1) continuous saving viewing position під час відтворення кожні 10 секунд, (2) збереження exact timecode, episode ID, season number у cloud database, (3) real-time sync через WebSocket connections коли можливо або polling кожні 30 секунд, (4) відображення "Продовжити перегляд" на всіх пристроях з thumbnail точного моменту зупинки, (5) progress bar у каталозі показує відсоток переглянутого контенту, (6) збереження налаштувань відтворення (обрані субтитри, швидкість, якість), (7) conflict resolution при одночасному перегляді на двох пристроях - пріоритет останньої активності.. FR.17; Рекомендації контенту на основі переглядів; HIGH; Система повинна генерувати персоналізовані рекомендації контенту для кожного користувача: (1) Аналіз viewing history - які жанри, актори, режисери найбільш переглянуті; (2) Аналіз ratings - explicit feedback користувача про якість контенту (1-5 зірок); (3) Аналіз completion rate - чи дивляться контент до кінця, чи abandon early; (4) Collaborative filtering - знаходження користувачів зі схожими смаками та рекомендації на основі їх переглядів; (5) Content-based filtering - пошук схожого контенту за metadata (жанр, актори, теги, опис); (6) Контекстні рекомендації - врахування часу доби (вечір → relaxing content), дня тижня (weekend → movies, weekday → series), сезону року; (7) Continuous learning - модель оновлюється з новими даними щоденно; (8) Різноманітність - уникнення filter bubble через occasional diversification;.

| # – PRIORITY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Use the following priority table. It allows you to apply a ratings system to your requirements, so you have the visibility (into the value, status, and description of each requirement) that is necessary for determining whether a particular requirement is essential to project success. |  |  |
| VALUE | STATUS | DESCRIPTION |
| 1 | Immediate | The requirement is critical to the project’s success. Without fulfilling this requirement, the project is not possible. |
| 2 | High | The requirement is high priority re the project's success, but the project could still be implemented in a minimum viable product (MVP) scenario. |
| 3 | Moderate | The requirement is important to the project’s success, as it provides value, but the project could still be implemented in an MVP scenario. |
| 4 | Low | The requirement is of low priority, but the project’s success is not dependent upon it. |
| 5 | Prospective | The requirement is out of the project’s scope and is included as a possible component of a prospective release and/or feature. |

| ID | REQUIREMENT | PRIORITY VALUE | PRIORITY STATUS |
| --- | --- | --- | --- |

| # 9. NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS |  |
| --- | --- |
| Detail all non-functional requirements (NFRs) of the project, including such things as features, system behavior, and project characteristics that relate to user experience. |  |
| ID | REQUIREMENT |

| ID | REQUIREMENT |
| --- | --- |

| NFR.01 | Система повинна забезпечувати швидкий час відгуку для оптимального користувацького досвіду: (1) Завантаження сторінок - середній час завантаження головної сторінки має бути менше 2 секунд для 95% запитів при нормальному інтернет-з'єднанні (10+ Mbps); (2) API endpoints - всі REST API запити повинні відповідати за менш ніж 500 мілісекунд для простих операцій (отримання списку фільмів, профілю користувача) та менш ніж 1 секунду для складних операцій (пошук з множинними фільтрами); (3) Початок відтворення відео - від натискання кнопки "Дивитися" до фактичного початку відтворення має проходити менше 3 секунд включаючи завантаження метаданих, ініціалізацію плеєра та перші сегменти відео; (4) Пошук - результати пошуку повинні відображатися протягом 300 мілісекунд після введення запиту; (5) Навігація - переходи між сторінками без повного перезавантаження (SPA architecture) мають відбуватися миттєво (<100 мс). Продуктивність вимірюється та моніториться через Application Performance Monitoring (APM) системи з alert при деградації. |
| --- | --- |
| NFR.02 | Система повинна підтримувати значне навантаження одночасних користувачів без деградації якості сервісу: (1) Одночасні користувачі - backend infrastructure має витримувати мінімум 10,000 одночасних активних користувачів на Phase 1 з можливістю горизонтального масштабування до 100,000+ користувачів; (2) Streaming capacity - система повинна забезпечувати одночасне відтворення 4K якості для мінімум 1,000 користувачів, 1080p для 5,000 користувачів, 720p для 10,000+ користувачів через CDN мережу; (3) Database throughput - база даних має обробляти мінімум 5,000 запитів на секунду (reads + writes) з average latency <50 мс; (4) API rate limits - 100 запитів на хвилину на користувача для authenticated endpoints, 20 запитів на хвилину для anonymous; (5) Peak load handling - система повинна автоматично scale up при peak hours (19:00-23:00 вечора) коли навантаження зростає на 200-300%. |
| NFR.03 | Архітектура системи повинна підтримувати горизонтальне масштабування для обробки зростаючого навантаження: (1) Stateless application servers - всі backend сервіси розроблені як stateless microservices, які можуть бути задеплоєні в множинних instances без shared state; (2) Load balancing - використання Application Load Balancer для розподілення трафіку між instances з health checks та automatic failover; (3) Auto-scaling groups - автоматичне додавання нових instances при CPU utilization >70% або network throughput >80%, automatic scale down при <30% для cost optimization; (4) Database read replicas - PostgreSQL з мінімум 2 read replicas для розподілення read навантаження, master для writes; (5) Redis cluster - distributed caching layer з sharding для масштабування; (6) CDN integration - використання CloudFlare або AWS CloudFront для global distribution статичного контенту та відео з edge caching; (7) Microservices architecture - незалежне масштабування різних компонентів (auth service, content service, streaming service, billing service). |
| NFR.04 | Система повинна забезпечувати високу доступність для безперервного сервісу користувачам: (1) Uptime SLA - система гарантує 99.5% uptime протягом року, що дозволяє максимум 43.8 годин downtime на рік або 3.65 годин на місяць; (2) Critical services - ключові сервіси (streaming, authentication) мають 99.9% availability, що дозволяє лише 8.76 годин downtime на рік; (3) Planned maintenance - всі планові технічні роботи повинні проводитися тільки в low-traffic window (03:00-06:00 ранку) з попереднім повідомленням користувачів за 48 годин; (4) Zero-downtime deployments - використання blue-green deployment або rolling updates для deployment нових версій без interruption сервісу; (5) Health monitoring - continuous health checks кожні 30 секунд для всіх критичних компонентів з автоматичними alerts; (6) Incident response - on-call команда доступна 24/7 з target response time <15 хвилин для critical incidents. |
| NFR.05 | Система повинна бути стійкою до відмов окремих компонентів: (1) Single point of failure elimination - жодний single component failure не повинен призводити до повної недоступності системи; (2) Database high availability - PostgreSQL з automatic failover до read replica за менш ніж 30 секунд при failure primary instance; (3) Redundant application servers - мінімум 2 instances кожного критичного сервісу в різних availability zones; (4) Circuit breaker pattern - автоматичне відключення failed external dependencies (payment gateways, email service) з fallback механізмами та exponential backoff для retry; (5) Data replication - automatic replication бази даних та file storage у мінімум 2 geographic regions для disaster recovery; (6) Graceful degradation - при failure некритичних компонентів (recommendations engine, analytics) основний функціонал (streaming, authentication) продовжує працювати; (7) CDN failover - automatic failover до backup CDN провайдера при недоступності primary. |
| NFR.06 | Система повинна забезпечувати enterprise-grade безпеку для захисту користувацьких даних: (1) Password security - всі паролі хешуються bcrypt або argon2 алгоритмом з salt factor 12+, ніколи не зберігаються в plain text; (2) HTTPS everywhere - всі з'єднання між клієнтом та сервером використовують TLS 1.3 шифрування, HTTP автоматично redirected до HTTPS; (3) JWT tokens - використання JSON Web Tokens для аутентифікації з коротким expiration (1 година) для access tokens та довгим (30 днів) для refresh tokens; (4) Encryption at rest - чутливі дані (паролі, платіжна інформація) шифруються в базі даних AES-256 алгоритмом; (5) CORS policy - strict Cross-Origin Resource Sharing policy дозволяє requests тільки з whitelisted domains; (6) Rate limiting - захист від brute-force attacks через rate limiting login attempts (5 спроб за 15 хвилин) та CAPTCHA після 3 невдалих спроб; (7) Security headers - всі HTTP responses включають security headers (Content-Security-Policy, X-Frame-Options, X-XSS-Protection). |
| NFR.07 | Система повинна бути захищена від поширених веб-вразливостей: (1) SQL injection prevention - використання prepared statements та parameterized queries для всіх database операцій, ніколи не конструювати SQL через string concatenation; (2) XSS protection - всі user inputs санітизуються та escape перед відображенням, Content Security Policy header блокує inline scripts; (3) CSRF protection - всі state-changing операції захищені CSRF tokens, SameSite cookie attribute встановлений; (4) Input validation - server-side валідація всіх inputs з whitelist підходом, rejection недозволених символів та patterns; (5) Dependency scanning - automatic weekly scans всіх npm/pip dependencies на відомі вразливості через Snyk або npm audit з automatic pull requests для updates; (6) Regular security audits - щоквартальні penetration testing від third-party security firm; (7) Web Application Firewall - CloudFlare WAF або AWS WAF для захисту від common attacks (SQL injection, XSS, DDoS). |
| NFR.08 | Інтерфейс системи повинен бути інтуїтивним та доступним для широкої аудиторії: (1) Accessibility compliance - система відповідає WCAG 2.1 Level AA стандартам доступності включаючи: keyboard navigation для всіх функцій, screen reader compatibility, sufficient color contrast (мінімум 4.5:1 для тексту), focus indicators для інтерактивних елементів; (2) Responsive design - інтерфейс коректно відображається та працює на всіх розмірах екранів: desktop (1920x1080 та вище), laptop (1366x768), tablet (768-1024px), mobile (320-767px) з touch-optimized controls на мобільних пристроях; (3) Consistent UI patterns - єдиний design language через всю платформу, передбачувані interactions, standard UI components; (4) Error prevention - валідація forms в реальному часі з clear error messages, confirmation dialogs для деструктивних дій (видалення, скасування підписки); (5) Progress indicators - loading states для всіх async операцій, progress bars для file uploads та downloads; (6) System Usability Scale - target SUS score >75 (above average) за результатами user testing. |
| NFR.09 | Нові користувачі повинні швидко розібратися з системою: (1) Простота реєстрації - новий користувач має змогу створити акаунт та почати перегляд контенту протягом менш ніж 5 хвилин без необхідності читання інструкцій; (2) Intuitive navigation - clear information architecture з логічною ієрархією, breadcrumbs для складних flows, prominent search bar; (3) Onboarding flow - опціональний швидкий tour основних функцій для нових користувачів (вибір улюблених жанрів, як працює пошук, як додати до watchlist); (4) Contextual help - tooltips та inline hints біля складних функцій, FAQ легко доступний, help button на кожній сторінці; (5) Consistency with conventions - використання стандартних UI patterns та icons (трикутник для play, лупа для search, три лінії для menu), термінологія aligned з industry standards; (6) Zero learning curve для базових функцій - перегляд контенту, пошук, профіль не потребують пояснень. |
| NFR.10 | Система повинна коректно працювати на всіх основних платформах та браузерах: (1) Web browsers - повна підтримка останніх 2 major versions Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge на Windows, macOS та Linux; (2) Mobile OS - нативні додатки для iOS 14+ та Android 10+ з feature parity відносно web version; (3) Smart TV platforms - web-based apps для Samsung Tizen, LG webOS, Android TV (майбутня Phase 2); (4) Screen resolutions - підтримка від 320px (mobile) до 3840px+ (4K displays) width з коректним responsive layout; (5) Video codecs - підтримка H.264 (baseline для compatibility), H.265/HEVC (для 4K), VP9 (fallback) з automatic codec detection; (6) Graceful degradation - на старих браузерах без підтримки modern features система працює з обмеженим функціоналом але залишається usable; (7) Progressive Web App - web version може бути installed як PWA на desktop та mobile з offline capabilities для основних функцій (browse downloaded content). |