VISION AND SCOPE DOCUMENT

PROJECT DETAILS

PROJECT NAME

Cinecloud – Система онлайн-кінотеатру

CREATOR

Казімір В. І. та Репетовський В.В.

Preface

This product vision and project scope document facilitates is establishing the business requirements and aligning them with the future software requirements specifications (SRSs). Clear vision and scope aid in accelerating the convergence toward more focused software requirements/. The product vision provides the business limits and focus to the project scope. The vision and scope document template includes sections: business requirements and context, product vision and project scope and limitations.

| 1. BUSINESS REQUIREMENTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| The business requirements provide the foundation and reference for all detailed requirements development. You may gather business requirements from the customer or development organization’s senior management, an executive sponsor, a project visionary, product management, the marketing department, or other individuals who have a clear sense of why the project is being undertaken and the ultimate value it will provide, both to the business and to customers. |  |  |  |
| 1.1. Background |  |  |  |
| This section summarizes the rationale for the new product. Provide a general description of the history or situation that leads to the recognition that this product should be built. |  |  |  |
| Український ринок streaming-сервісів перебуває на стадії активного розвитку, але характеризується низкою проблем. Користувачі стикаються з фрагментацією контенту, що змушує їх оплачувати кілька підписок. Існує відсутність якісних локальних альтернатив з україномовним інтерфейсом та підтримкою , низька якість рекомендаційних систем та обмежений, незручний вибір методів оплати, адаптованих до локального ринку. Поточні процеси реєстрації на множинних платформах складні та займають багато часу (10-15 хвилин на платформу) , а оплата міжнародних сервісів часто супроводжується проблемами з українськими картами та прихованими комісіями за конвертацію. |  |  |  |
| 1.2. Business Opportunity |  |  |  |
| Describe the market opportunity that exists or the business problem that is being solved. Describe the market in which a commercial product will be competing or the environment in which an information system will be used. This may include a brief comparative evaluation of existing products and potential solutions, indicating why the proposed product is attractive. Identify the problems that cannot currently be solved without the product, and how the product fits in with market trends or corporate strategic directions. |  |  |  |
| Сучасний ринок онлайн-розваг стрімко зростає. Дослідження показують, що 73% користувачів скаржаться на необхідність підписок на кілька сервісів одночасно, а 68% незадоволені якістю наявних рекомендаційних систем. Існує чітка потреба у комплексному рішенні, яке об'єднає якісний контент, інтуїтивний пошук та персоналізовані рекомендації в єдиній екосистемі. Український ринок streaming-сервісів зростає на 35% щорічно з прогнозованим обсягом $150M до 2027 року. Наразі відсутнє комплексне локальне рішення, яке б пропонувало платформу, спеціально розроблену для українського ринку з фокусом на локальний контент, зручні способи оплати та підтримку української мови. |  |  |  |
| 1.3. Business Goals and Objectives |  |  |  |
| Describe the important business objectives of the product in a way that is quantitative and measurable. The value provided to customers is described in section 1.5, so this section should focus on the value provided to the business. This could include estimates of revenue or cost savings, return on investment analysis, or target release dates. |  |  |  |
| ВО-1 | Досягти 50,000 зареєстрованих користувачів протягом перших 12 місяців після запуску. |  |  |
| ВО-2 | Генерувати $510,000 валового доходу у перший рік роботи. Досягти середнього ARPU на рівні $8.5/місяць. |  |  |
| ВО-3 | Досягти Net Promoter Score (NPS) мінімум 50+ через перші 6 місяців роботи. Знизити churn rate до менш ніж 5% щомісяця. |  |  |
| ВО-4 | Забезпечити uptime платформи на рівні 99.5%. Зменшити час завантаження відео та початку відтворення до менш ніж 3 секунди для 95% користувачів. |  |  |
| ВО-5 | Забезпечити наявність мінімум 5,000 одиниць контенту на момент запуску. |  |  |
| ВО-6 | Повністю дотримуватися GDPR, українського законодавства про захист персональних даних та вимог PCI DSS Level 1. |  |  |
| ВО-7 | Забезпечити адаптивний streaming з підтримкою якості до 4K. Реалізувати cross-platform синхронізацію (web, iOS, Android). |  |  |
| ВО-8 | Архітектура системи має підтримувати одночасний перегляд 10,000+ користувачів. |  |  |
| 1.4. Success Criteria |  |  |  |
| Determine how success will be defined and measured on this project, and describe the factors that are likely to have the greatest impact on achieving that success. Include things within the direct control of the organization, as well as external factors. Establish measurable criteria to assess whether the business objectives have been met. |  |  |  |
| SC-1 | Всі High-Level Requirements (HLR) та Functional Requirements (FR) реалізовані та протестовані. |  |  |
| SC-2 | Час завантаження сторінок < 2 секунди, початок відтворення відео < 3 секунди. |  |  |
| SC-3 | Система витримує навантаження 10,000 одночасних користувачів без деградації. |  |  |
| SC-4 | Проходження security audit без критичних вразливостей. |  |  |
| SC-5 | System Usability Scale (SUS) score > 75 за результатами тестування користувачів. |  |  |
| SC-6 | Uptime > 99.5% протягом beta-testing періоду. |  |  |
| SC-7 | Повна відповідність GDPR, українському законодавству, PCI DSS. |  |  |
| 1.5. Customer or Market Needs |  |  |  |
| Describe the needs of typical customers or market segments, including needs that are not yet met by the marketplace or by existing systems. You may wish to describe problems customers currently encounter that the new product will (or will not) address and how the product would be used by customers. Identify the customer hardware and software environment in which the product must operate. Define at a high level any known critical interface or performance requirements. Avoid including any design or implementation details. Present the requirements in a numbered list so that more detailed user or functional requirements can be traced to them. |  |  |  |
| Цільова аудиторія включає Міленіалів та покоління Z (18-35 років, 65%), Сімейну аудиторію (25%) та Premium-сегмент (10%). Поточні проблеми та потреби клієнтів: - Проблема: Фрагментація контенту, що змушує користувачів мати 3-5 різних підписок. - Проблема: Складність пошуку контенту (займає 5-10 хвилин). - Проблема: Складні та множинні процеси реєстрації (10-15 хвилин на кожну платформу). - Проблема: Проблеми з оплатою міжнародних сервісів українськими картами. - Проблема: Приховані комісії за конвертацію валюти (до 13% додаткових витрат). - Проблема: Складність управління та скасування підписок (використання "dark patterns"). - Потреба: Централізована бібліотека контенту , персоналізовані рекомендації , зручні локальні методи оплати в гривні та прозоре управління підписками. |  |  |  |
| 1.6. Business Risks |  |  |  |
| Summarize the major business risks associated with developing this product, such as marketplace competition, timing issues, user acceptance, implementation issues, or possible negative impacts on the business. Estimate the severity of the risks and identify any risk mitigation actions that could be taken. |  |  |  |
| Code | Description | Risk Level (High, Medium, Small) | Risk Reduction |
| BR-1 | Контент-провайдери не погодяться на ліцензійні угоди в межах виділеного бюджету ($157,500). | High | Попередні переговори, гнучкі моделі партнерства. |
| BR-2 | AWS infrastructure не забезпечить необхідну надійність (99.9% uptime). | Medium | Використання multi-AZ, моніторинг, failover-механізми. |
| BR-3 | Інтеграція платіжних шлюзів займе більше 3 тижнів. | Medium | Ранній старт інтеграції, вибір партнерів з якісним API. |
| BR-4 | Ринковий попит не залишиться стабільним або не зростатиме. | Small | Моніторинг ринку, гнучка бізнес-модель. |
| BR-5 | Конкуренти запустять аналогічний продукт раніше або з кращою ціннісною пропозицією. | High | Швидка розробка (9 міс), фокус на унікальних перевагах (локалізація, UX). |
| BR-6 | Користувачі не приймуть підписну модель з ARPU $8.5/місяць. | Medium | A/B тестування цін, пропозиція trial-періоду, гібридна модель (вкл. рекламу). |
| BR-7 | Conversion rate з безкоштовної в платну версію буде нижчим за 15%. | Medium | Оптимізація onboarding, маркетингові кампанії. |
| BR-8 | Команда не матиме необхідних компетенцій. | Medium | Навчання, залучення зовнішніх консультантів. |

| 2. VISION OF THE SOLUTION |  |
| --- | --- |
| This section establishes a long-term vision for the system to be built to address the business objectives. This vision will provide the context for making decisions throughout the course of the product development life cycle. The vision should not include detailed functional requirements or project planning information. |  |
| 2.1. Vision Statement |  |
| Write a concise vision statement that summarizes the purpose and intent of the new product and describes what the world will be like when it includes the product. The vision statement should reflect a balanced view that will satisfy the needs of diverse customers as well as those of the developing organization. It may be somewhat idealistic, but it should be grounded in the realities of existing or anticipated customer markets, enterprise architectures, organizational strategic directions, and cost and resource limitations. |  |
| Cinecloud — це інноваційна платформа онлайн-кінотеатру, що автоматизує процеси надання відеоконтенту користувачам через інтегроване програмне забезпечення. Мета – створити сучасну, безпечну та масштабовану платформу, яка забезпечить користувачам зручний доступ до якісного відеоконтенту через персоналізований досвід перегляду, інтелектуальні рекомендації та безшовну інтеграцію між різними пристроями. |  |
| 2.2. Major Features |  |
| Include a numbered list of the major features of the new product, emphasizing those features that distinguish it from previous or competing products. Specific user requirements and functional requirements may be traced back to these features. |  |
| - Управління контентом (CMS): Адміністративна панель для управління каталогом, користувачами та підписками. - Модуль підписок і платежів: Гібридна модель (підписки, pay-per-view, реклама). Інтеграція з локальними (ПриватБанк, Monobank) та міжнародними (Visa/Mastercard, Apple/Google Pay) платіжними системами. - Інтелектуальна система рекомендацій: Machine Learning (collaborative filtering та content-based algorithms) для персоналізації. - Аутентифікація та Авторизація: Багаторівнева система, що включає реєстрацію через email/пароль та OAuth (Google, Facebook). - Якісний Streaming: Адаптивний streaming з підтримкою 4K/HDR та функцією offline viewing в мобільних додатках. - Соціальна інтеграція: Можливість спільного перегляду (watch party), обміну рецензіями та створення watch-lists. - Cross-platform синхронізація: Підтримка Web (PWA), iOS та Android з real-time оновленням прогресу перегляду. - Локальний контент: Партнерство з українськими кіностудіями для надання ексклюзивного контенту. |  |
| 2.3. Assumptions and Dependencies |  |
| Record any assumptions that were made when conceiving the project and writing this vision and scope document. Note any major dependencies the project must rely upon for success, such as specific technologies, third-party vendors, development partners, or other business relationships. |  |
| AS-1 | Контент-провайдери погодяться на ліцензійні угоди в межах виділеного бюджету ($157,500). |
| AS-2 | AWS infrastructure забезпечить необхідну надійність (99.9% uptime) та масштабованість. |
| AS-3 | Інтеграція платіжних шлюзів буде доступна та займе не більше 3 тижнів. |
| AS-4 | Команда має необхідні компетенції або може швидко навчитися. |
| AS-5 | Ринковий попит залишиться стабільним або зростатиме. |
| AS-6 | Конкуренти не запустять аналогічний продукт до нашого запуску. |
| AS-7 | Користувачі приймуть підписну модель з середнім ARPU $8.5/місяць. |
| AS-8 | Conversion rate (з безкоштовної в платну версію) буде 15%+. |
| DE-1 | Залежність від третьопартійних сервісів: AWS, CDN провайдери, payment gateways. |
| DE-2 | Необхідність узгодження та отримання контент-ліцензій з правовласниками. |
| DE-3 | Необхідність суворого дотримання регуляторних вимог (GDPR, українське законодавство про персональні дані та авторські права). |

| 3. SCOPE AND LIMITATIONS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| The project scope defines the concept and range of the proposed solution. It’s also important to define what will not be included in the product. Clarifying the scope and limitations helps to establish realistic expectations of the many stakeholders. It also provides a reference frame against which proposed features and requirements changes can be evaluated. Proposed requirements that are out of scope for the envisioned product must be rejected, unless they are so beneficial that the scope should be enlarged to accommodate them (with accompanying changes in budget, schedule, and/or resources). |  |  |  |  |
| 3.1. Scope of Initial Release |  |  |  |  |
| Describe the intended major features that will be included in the initial release of the product. Consider the benefits the product is intended to bring to the various customer communities, and generally describe the product features and quality characteristics that will enable it to provide those benefits. Avoid the temptation to include every possible feature that any potential customer category might conceivably want some day. Focus on those features and product characteristics that will provide the most value, at the most acceptable development cost, to the broadest community. |  |  |  |  |
| Features |  | Release 1 | Release 2 | Release 3 |
| Web / Мобільні |  | Базовий веб-інтерфейс | Мобільні додатки (iOS & Android) | Оптимізація продуктивності |
| Аутентифікація / Підписки |  | Система реєстрації та аутентифікації | Система підписок | Аудит безпеки та тестування на проникнення |
| Контент |  | Каталог контенту (пошук, фільтрація) | Інтеграція платіжних шлюзів | Інтеграція CDN |
| Відео |  | Інтегрований відеоплеєр | Списки "Вподобані" / "Переглянути пізніше" | Аналітична панель (dashboard) |
| Адміністрування |  | Адміністративна панель (CMS) | Офлайн перегляд (у мобільних додатках) | Бета-тестування (500 користувачів) |
| API / Відгуки |  | Документація API | Система рейтингів та відгуків | Офіційний публічний запуск |
| 3.2. Scope of Subsequent Releases |  |  |  |  |
| If a staged evolution of the product is envisioned over time, indicate which major features will be deferred to later releases. |  |  |  |  |
| Наступні функції заплановані, але не входять до обсягу поточного 9-місячного проєкту: - Нативні додатки для Smart TV (планується у Phase 2). - Live streaming та трансляції (можливість додається пізніше). |  |  |  |  |
| 3.3. Limitations and Exclusions |  |  |  |  |
| Identify any product features or characteristics that a stakeholder might anticipate, but which are not planned to be included in the new product. |  |  |  |  |
| LI-1 | VR/AR перегляд контенту. |  |  |  |
| LI-2 | Гейміфікація та система досягнень / бейджів. |  |  |  |
| LI-3 | White-label рішення для партнерів. |  |  |  |
| LI-4 | API для сторонніх розробників. |  |  |  |
| LI-5 | Офлайн кінотеатри та фізична присутність. |  |  |  |

| 4. BUSINESS CONTEXT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| This section summarizes some of the business issues around the project, including profiles of major customer categories, assumptions that went into the project concept, and the management priorities for the project. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Stakeholder Profiles |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stakeholders are individuals, groups, or organizations that are actively involved in a project, are affected by its outcome, or can influence its outcome. The stakeholder profiles identify the customers for this product and other stakeholders, and states their major interests in the product. Characterize business-level customers, target market segments, and different user classes, to reduce the likelihood of unexpected requirements surfacing later that cannot be accommodated because of schedule or scope constraints. For each stakeholder category, the profile includes the major value or benefits they will receive from the product, their likely attitudes toward the product, major features and characteristics of interest, and any known constraints that must be accommodated. Examples of stakeholder value include: - improved productivity - reduced rework - cost savings - streamlined business processes - automation of previously manual tasks - ability to perform entirely new tasks or functions - conformance to current standards or regulations - improved usability or reduced frustration level compared to current applications |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stakeholder Profiles |  | Major Value | Attitudes |  | Major Interests |  | Constraints |  |
| Основна аудиторія (Міленіали, Gen Z, 18-35 років, 65%) |  | Персоналізований досвід, зручність, доступ до контенту | Цінують технології, активні споживачі |  | Гібридна модель, social-функції (watch party), 4K/HDR |  | Чутливі до ціни, але готові платити за якість |  |
| Сімейна аудиторія (Сім'ї з дітьми, 25%) |  | Безпечна та зручна платформа для сімейного перегляду | Орієнтовані на безпеку, шукають контент для різного віку |  | Батьківський контроль, сімейні підписки, якісний дитячий контент |  | Потреба в простих та зрозумілих інтерфейсах |  |
| Premium-сегмент (10%) |  | Ексклюзивний контент та додаткові функції | Готові платити більше |  | Найвища якість (4K/HDR), offline-доступ, ранній доступ |  | Високі очікування щодо якості сервісу та контенту |  |
| Автори / Інвестори |  | Захоплення зростаючого ринку, досягнення $510k доходу в 1-й рік | Орієнтовані на ROI та швидкий запуск |  | Виконання бізнес-цілей (BO 01 - BO 08) |  | Бюджет ($450k), терміни (9 міс) |  |
| 4.2. Project Priorities |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe the priorities among the project’s requirements, schedule, and budget. The table below may be helpful in identifying the parameters around the project’s key drivers (top priority objectives), constraints to work within, and dimensions that can be balanced against each other to achieve the drivers within the known constraints. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dimension |  | Constraint |  |  | Driver |  | Degree Of Freedom |  |
| Features |  |  |  |  | X (Конкурентна перевага) |  | Обмежена кількість функцій у MVP; можна додавати нові у наступних релізах |  |
| Quality |  | Uptime 99.5% |  |  | X (SUS > 75) |  | Можна оптимізувати відео та UX без зниження базової надійності |  |
| Schedule |  | X (Жорстка дата запуску через 9 місяців) |  |  | Вчасний вихід на ринок, перший дохід |  | Можливість паралельної розробки модулів, гнучкий підхід до функцій релізу |  |
| Cost |  | X ($450,000 загальний бюджет) |  |  | Оптимізація витрат на AWS та контент |  | Можна змінювати порядок розробки, масштаб інфраструктури та обсяг контенту |  |
| Staff |  | X (Команда обмежена 12 фахівцями) |  |  | Пріоритетні завдання, критичні компетенції |  | Можна залучати зовнішніх консультантів або фрілансерів для додаткових завдань |  |
| 4.3. Operating Environment |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe the environment in which the system will be used and define the major availability, reliability, performance, and integrity requirements. This information will significantly influence the definition of the system’s architecture. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система повинна працювати в режимі 24/7. - Доступність (Availability): Uptime SLA 99.5% (до 3.65 годин простою на місяць). Для критичних сервісів (streaming, authentication) – 99.9%. - Продуктивність (Performance): Завантаження сторінок < 2 секунд. API < 500 мс. Початок відтворення відео < 3 секунд. - Надійність (Reliability): Використання multi-AZ, automatic failover для баз даних (< 30с), circuit breaker pattern. - Масштабованість (Scalability): Підтримка 10,000 одночасних активних користувачів з можливістю горизонтального масштабування до 100,000+. Архітектура має бути stateless, з load balancing, auto-scaling та CDN. - Сумісність (Compatibility): Останні 2 версії Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge. Нативні додатки для iOS 14+ та Android 10+. - Безпека (Security): HTTPS, TLS 1.3, JWT, хешування паролів (bcrypt), шифрування даних (AES-256), захист від SQLi/XSS/CSRF, WAF, регулярні security audits. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Deployment Considerations |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Describe requirements (transition requirements) that are temporary in nature and describe additional activities needed to effectively embed the solution into the target environment. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Розгортання відбуватиметься поетапно, згідно з ключовими віхами проєкту. - M5: Beta Launch (Місяць 8): Запуск бета-версії для тестової групи з 500 користувачів. - M6: Public Launch (Місяць 9): Повний публічний запуск платформи. - Перед запуском буде проведено: performance optimization, load testing, security audit та penetration testing. - Оновлення системи після запуску повинні відбуватися з нульовим часом простою (zero-downtime deployments) з використанням blue-green або rolling updates. - Планові технічні роботи мають проводитися у вікнах з низьким трафіком (03:00-06:00) з попередженням користувачів. |  |  |  |  |  |  |  |  |